Validando Sprint 1,2,3,4,5 y 6

“MicrosCulipran”

[MC]

Fecha:[18/09/2026]

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 1.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	6

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 2.	7

Gráfico de avance del sprint 2.	9

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 3.	9

Gráfico de avance del sprint 3.	12

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 4.	12

Gráfico de avance del sprint 4.	15

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 5.	15

Gráfico de avance del sprint 5.	16

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 6.	17

Gráfico de avance del sprint 6.	18

Pila del producto actualizada.	19

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 14-09-2026 | Creación y Revisión | Ignacio Cornejo-Pablo Chacón |
| 1.0 | 18-09-2026 | Revisión de versión inicial | Ignacio Cornejo-Pablo Chacón |
| 1.1 | 08-10-2026 | Ampliación de la planificación y validación a cuatro Sprints | Ignacio Cornejo-Pablo Chacón |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | MicrosCulipran |
| Fecha de Inicio | 21-08-2026 |
| Fecha de Término | 24-12-2026 |
| Patrocinador principal | Don Arturo |
| Docente | Juan Andres Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.380.777-3 | Ignacio Cornejo Zavala | Ign.cornejoz@duocuc.cl |
| 20.790.510-0 | Pablo Chacón Pérez | Pabl.chacon@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 1.

Periodo planificado: 21/09/2026 – 02/10/2026. Horas según desglose de tareas: 39.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1 - Diseñar interfaz para visualizar vehículos disponibles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Finalizada | Ignacio Cornejo |
| HU-01 | T2 - Implementar consulta de vehículos disponibles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Finalizada | Ignacio Cornejo |
| HU-01 | T3 - Integrar y probar visualización de vehículos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Finalizada | Ignacio Cornejo |
| HU-02 | T1 - Diseñar interfaz de selección y ubicación del vehículo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-02 | T2 - Implementar consulta de ubicación del vehículo | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-02 | T3 - Integrar ubicación con la visualización en mapa y realizar pruebas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-03 | T1 - Diseñar interfaz para consulta de rutas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Finalizada | Ignacio Cornejo |
| HU-03 | T2 - Implementar consulta de rutas disponibles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Finalizada | Ignacio Cornejo |
| HU-03 | T3 - Integrar y probar visualización de rutas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-04 | T1 - Diseñar interfaz para consulta de horarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-04 | T2 - Implementar consulta de horarios por ruta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-04 | T3 - Integrar y probar visualización de horarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-05 | T1 - Diseñar interfaz para consulta de tarifas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-05 | T2 - Implementar consulta de tarifas vigentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-05 | T3 - Integrar y probar visualización de tarifas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| TOTAL |  | 39 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 39 |  |  |

Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 1.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 1, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 2.

Periodo planificado: 05/10/2026 – 16/10/2026. Horas según desglose de tareas: 35.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | T1 - Diseñar interfaz de información del recorrido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-06 | T2 - Implementar consulta de información del recorrido | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-06 | T3 - Integrar y probar información del recorrido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-07 | T1 - Definir tratamiento de datos para el tiempo promedio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-07 | T2 - Implementar consulta y cálculo del tiempo promedio | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-07 | T3 - Integrar visualización y validar disponibilidad de datos históricos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-08 | T1 - Diseñar interfaz de inicio de sesión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-08 | T2 - Implementar autenticación de usuarios y validación de credenciales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-08 | T3 - Integrar inicio de sesión y verificar acceso según rol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-09 | T1 - Diseñar interfaz de consulta de horarios asignados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-09 | T2 - Implementar consulta de horarios asociados al conductor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-09 | T3 - Integrar y probar visualización de horarios asignados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| TOTAL |  | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 |  |  |

Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 2.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 2, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 3.

Periodo planificado: 19/10/2026 – 30/10/2026. Horas según desglose de tareas: 36.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | T1 - Diseñar interfaz de consulta de rutas asignadas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-10 | T2 - Implementar consulta de rutas asociadas al conductor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-10 | T3 - Integrar y probar visualización de rutas asignadas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-11 | T1 - Diseñar interfaz de consulta de recorridos asignados | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-11 | T2 - Implementar consulta de recorridos del conductor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-11 | T3 - Integrar y probar visualización de recorridos asignados | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-12 | T1 - Diseñar estructura de navegación del módulo administrativo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-12 | T2 - Implementar control de acceso para administradores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-12 | T3 - Integrar y probar acceso al módulo administrativo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-13 | T1 - Definir información operacional que se mostrará | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-13 | T2 - Implementar consultas de información operacional | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-13 | T3 - Diseñar e integrar visualización de información operacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-13 | T4 - Validar consultas y resultados operacionales | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por confirmar |
| TOTAL |  | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 34 |  |  |

Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 3.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 3, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 4.

Periodo planificado: 02/11/2026 – 13/11/2026. Horas según desglose de tareas: 45.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | T1 - Diseñar interfaz administrativa de horarios y recorridos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-14 | T2 - Implementar consulta de horarios y recorridos registrados | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-14 | T3 - Integrar y probar visualización de horarios y recorridos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-15 | T1 - Definir indicadores operacionales que se mostrarán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-15 | T2 - Implementar consultas y cálculos de indicadores | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-15 | T3 - Diseñar visualización de indicadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-15 | T4 - Integrar y validar indicadores operacionales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-16 | T1 - Diseñar estructura e interfaz del dashboard administrativo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-16 | T2 - Implementar componentes gráficos y visualizaciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Por iniciar | Ignacio Cornejo |
| HU-16 | T3 - Integrar indicadores y datos operacionales al dashboard | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por confirmar |
| HU-16 | T4 - Implementar filtros y actualización de información | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por confirmar |
| HU-16 | T5 - Realizar pruebas iniciales del dashboard | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por confirmar |
| TOTAL |  | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |  |  |

Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 4.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 4, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 5.

Periodo planificado: 16/11/2026 – 27/11/2026. Horas estimadas del Sprint 5: 43.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-05 | T1 - Elaborar plan y casos de prueba | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-05 | T2 - Ejecutar pruebas del módulo público | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-05 | T3 - Ejecutar pruebas del módulo de conductores | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-05 | T4 - Ejecutar pruebas del módulo administrativo | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-05 | T5 - Ejecutar pruebas de integración y seguridad básica | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
|  | TOTAL | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |  |

Este Sprint contempla actividades de pruebas y validación, no nuevas historias funcionales. Las horas diarias y el estado de aprobación deben completarse con evidencia real.Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 5.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 5, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner - Sprint 6.

Periodo planificado: 30/11/2026 – 11/12/2026. Horas estimadas del Sprint 6: 41.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Estado (A/R) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-06 | T1 - Corregir errores identificados | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-06 | T2 - Ejecutar pruebas de regresión | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-06 | T3 - Validar requerimientos funcionales y no funcionales | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-06 | T4 - Verificar cumplimiento de indicadores de calidad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
| ACT-06 | T5 - Preparar documentación y evidencias finales | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente | Por definir |
|  | TOTAL | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |  |

Este Sprint contempla actividades de pruebas y validación, no nuevas historias funcionales. Las horas diarias y el estado de aprobación deben completarse con evidencia real.Horas realizadas por día: completar únicamente con registros reales del Sprint Backlog correspondiente. Estado (A/R): registrar aceptación o rechazo solo tras validación del Product Owner.

# Gráfico de avance del sprint 6.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 6, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Pila del producto actualizada.

Las 16 historias de usuario funcionales se distribuyen entre los Sprints 1 al 4. Los Sprints 5 y 6 corresponden a pruebas, correcciones y validación final.

Nota de consistencia: las 16 historias suman 98 puntos de historia. Las horas estimadas para los Sprints 5 y 6 (43 y 41, respectivamente) proceden del documento Product Backlog y Sprint Backlog 1–6. El reparto por actividad es una propuesta para completar el registro y debe validarse con el equipo.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Visualizar vehículos disponibles | 5 | Must Have |
| HU-02 | Consultar ubicación de un vehículo | 8 | Must Have |
| HU-03 | Consultar rutas disponibles | 5 | Must Have |
| HU-04 | Consultar horarios | 5 | Must Have |
| HU-05 | Consultar tarifas | 3 | Must Have |
| HU-06 | Consultar información del recorrido | 5 | Must Have |
| HU-07 | Consultar tiempo promedio de viaje | 8 | Must Have |
| HU-08 | Iniciar sesión | 5 | Must Have |
| HU-09 | Consultar horarios asignados | 5 | Must Have |
| HU-10 | Consultar rutas asignadas | 5 | Must Have |
| HU-11 | Consultar recorridos asignados | 5 | Must Have |
| HU-12 | Acceder al módulo administrativo | 5 | Must Have |
| HU-13 | Consultar información operacional | 8 | Must Have |
| HU-14 | Consultar horarios y recorridos | 5 | Must Have |
| HU-15 | Visualizar indicadores | 8 | Must Have |
| HU-16 | Visualizar dashboard administrativo | 13 | Must Have |