Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Micros Culipran |
| --- | --- |
| Proyecto | MicrosCulipran |

Información de la reunión:

| Lugar | Casa de Don Arturo - Sede Micros Culipran |
| --- | --- |
| Fecha | 02/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Se organizó el desarrollo de las consultas públicas de vehículos, rutas, horarios y tarifas. • Se definieron interfaces y se coordinó el trabajo mediante Trello y Git. • Se identificaron oportunamente las dependencias de datos externos. | • No se pudieron cerrar algunas historias porque faltan datos reales de vehículos, recorridos, horarios y tarifas. • La ubicación de vehículos requiere información de posicionamiento disponible y confiable. • El registro diario de avances debe mantenerse consistente con el Sprint Backlog. | • Solicitar al cliente los registros y formatos de vehículos, rutas, horarios y tarifas. • Distinguir en Trello tareas implementadas, pendientes y bloqueadas por datos. • Continuar interfaces y estructura técnica sin presentar datos de ejemplo como definitivos. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.

Resumen de la

Reunión Retrospectiva 2

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Micros Culipran |
| --- | --- |
| Proyecto | MicrosCulipran |

Información de la reunión:

| Lugar | Casa de Don Arturo - Sede Micros Culipran |
| --- | --- |
| Fecha | 16/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |
| Personas que asistieron a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |

Resumen de la

Reunión Retrospectiva 3

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Micros Culipran |
| --- | --- |
| Proyecto | MicrosCulipran |

Información de la reunión:

| Lugar | Casa de Don Arturo - Sede Micros Culipran |
| --- | --- |
| Fecha | 30/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |
| Personas que asistieron a la reunión |  |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |

Resumen de la

Reunión Retrospectiva 4

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Micros Culipran |
| --- | --- |
| Proyecto | MicrosCulipran |

Información de la reunión:

| Lugar | Casa de Don Arturo - Sede Micros Culipran |
| --- | --- |
| Fecha | 13/11/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Ignacio Cornejo Zavala Pablo Chacón Pérez Don Arturo Acompañante de Don Arturo |
| Personas que asistieron a la reunión |  |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |