Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Micros Culipran |
| --- | --- |
| Proyecto | MicrosCulipran |
| Fecha de preparación | 21/08/2026 |
| Cliente | Don Arturo |
| Patrocinador principal | Don Arturo |
| Gerente de proyecto | Ignacio Cornejo |

# Propósito y justificación del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de MicrosCulipran, una aplicación web orientada al seguimiento y gestión de vehículos de transporte público de la empresa Micros Culipran. El proyecto tendrá una duración estimada de 19 semanas, desde el 21 de agosto de 2026 hasta el 24 de diciembre de 2026, de acuerdo con la planificación establecida en la Carta Gantt, y un presupuesto inicial estimado de $2.000.000. En la zona donde se implementará el proyecto, los usuarios finales presentan dificultades para conocer con precisión la ubicación de los vehículos, sus horarios y los tiempos asociados a los recorridos, debido a que los tiempos de transporte suelen ser imprecisos. La solución busca proporcionar información actualizada sobre los vehículos que se encuentran realizando sus recorridos, permitiendo a los usuarios finales consultar su ubicación y trayecto mediante un mapa, además de acceder a información complementaria como horarios y tarifas. Adicionalmente, el sistema contempla funcionalidades destinadas a los conductores y administradores de la empresa, permitiendo gestionar información relacionada con horarios, rutas y recorridos, además de disponer de indicadores de desempeño e información operacional mediante un dashboard. El proyecto busca mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la información del servicio de transporte, facilitando la toma de decisiones por parte de la empresa y entregando mayor previsibilidad a los usuarios finales.

# Descripción del proyecto y entregables

- El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web para el seguimiento y gestión de vehículos de transporte público. - El alcance preliminar del proyecto contempla el desarrollo de un sistema compuesto por tres vistas principales: 1.- Vista de usuario final: - Visualización de un mapa con los vehículos que se encuentran realizando sus recorridos. - Visualización de los trayectos o rutas de los vehículos. - Consulta de horarios. - Consulta de tarifas. - Visualización de información asociada al recorrido. - Posibilidad de incorporar un tiempo promedio de viaje, sujeto a validación y definición de requisitos. 2.- Vista de conductor: - Visualización de horarios asignados. - Visualización de rutas asignadas. - Consulta de información relacionada con sus recorridos. 3.- Vista de administrador: - Visualización de información operacional. - Consulta de horarios y recorridos. - Indicadores relacionados con el desempeño de los conductores. - Tiempos promedio de los recorridos. - Dashboard para la visualización de información e indicadores. - Otros indicadores y funcionalidades que serán definidos en conjunto con el cliente durante el levantamiento de requisitos. La solución será desarrollada utilizando PHP, HTML, CSS, Tailwind y JavaScript, empleando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Para la gestión y almacenamiento de los datos se utilizará como base de datos MySQL, permitiendo almacenar y consultar la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. Además, se utilizará Docker para la contenerización y configuración del entorno de desarrollo. Se considera el uso del patrón MVC (Model-View-Controller) para estructurar la aplicación, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. La arquitectura de la solución será documentada mediante el modelo de vistas 4+1, permitiendo representar las distintas perspectivas y componentes del sistema. Este proyecto no abarca inicialmente: - Sistemas de cobro o pago dentro de la aplicación. - Gestión de sueldos o remuneraciones. - Gestión financiera de la empresa. - Administración de aspectos internos de la empresa que no estén relacionados con la operación del transporte. - Funcionalidades adicionales que no sean definidas dentro del alcance acordado con el cliente. Entregables: - Sistema de seguimiento y gestión de transporte público: aplicación web desarrollada, configurada y preparada para su utilización por parte del cliente. - Vista de usuario final: módulo destinado a la consulta de vehículos, recorridos, horarios, tarifas y demás información definida durante el levantamiento de requisitos. - Vista de conductor: módulo destinado a la consulta de horarios, rutas y recorridos asignados. - Vista de administrador: módulo destinado a la visualización y análisis de información operacional e indicadores definidos junto al cliente. - Base de datos: estructura y configuración de la base de datos necesaria para soportar las funcionalidades del sistema. - Documentación del proyecto: documentación técnica y funcional, incluyendo los documentos de planificación, diseño, pruebas y cierre correspondientes. - Manual de usuario: documentación orientada a los usuarios del sistema. - Plan de pruebas y resultados de QA. - Capacitación al personal encargado de utilizar y administrar la aplicación, de acuerdo con el alcance finalmente definido.

# Objetivos Específicos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una aplicación web que permita visualizar y consultar información relacionada con los vehículos de transporte público y sus recorridos. | Implementación del 100% de las funcionalidades definidas como parte del alcance aprobado. |
| Implementar una vista para los usuarios finales que permita consultar vehículos, recorridos, horarios y tarifas. | 100% de las funcionalidades definidas para la vista de usuario final implementadas y validadas. |
| Implementar una vista para los conductores que permita consultar sus horarios y rutas asignadas. | 100% de las funcionalidades definidas para la vista de conductor implementadas y validadas. |
| Implementar una vista administrativa que permita visualizar información operacional e indicadores de desempeño. | Dashboard e indicadores definidos con el cliente implementados y validados. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar el desarrollo e implementación de MicrosCulipran dentro del plazo estimado de 14 semanas. | Desviación máxima del 5% respecto del cronograma aprobado. |
| Costo |  |
| Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto aprobado. | El costo total del proyecto no deberá superar los $2.000.000 sin aprobación del cliente. |
| Calidad |  |
| Cumplir los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante el levantamiento de requisitos. | Cumplimiento del 100% de los requisitos aprobados o de los criterios de aceptación establecidos. |
| Validar el funcionamiento de los módulos mediante pruebas de software. | Más del 95% de los casos de prueba aprobados antes de la puesta en producción. |
| Garantizar que la información presentada al usuario sea consistente con los datos registrados por el sistema. | Sin errores críticos pendientes al momento de la entrega. |
| Disponibilidad del sistema | Superior al 99,5%. |
| Otros |  |
| Entregar una solución que permita mejorar el acceso a información sobre los recorridos del transporte público. | Validación funcional y aceptación del sistema por parte del cliente. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

| Información insuficiente del cliente | El cliente podría no haber definido completamente las necesidades del módulo administrativo, dificultando la definición de requisitos y funcionalidades. |
| --- | --- |
| Disponibilidad de información de ubicación | La implementación del seguimiento depende de contar con un mecanismo confiable para obtener la ubicación de los vehículos. |
| Conectividad en zona rural | La cobertura o estabilidad de Internet/móvil podría afectar la actualización de la ubicación de los vehículos. |
| Precisión de la información | Los datos de ubicación, horarios y recorridos podrían presentar inconsistencias o retrasos. |
| Cambios de alcance | El cliente podría solicitar nuevas funcionalidades durante el desarrollo, afectando tiempo y recursos. |
| Limitaciones técnicas | La solución podría presentar restricciones relacionadas con infraestructura, dispositivos, conectividad o tecnologías seleccionadas. |
| Disponibilidad de datos históricos | La ausencia de datos históricos podría limitar inicialmente la generación de indicadores y tiempos promedio de viaje. |
| Adopción por parte de los usuarios | Conductores o administradores podrían presentar dificultades para adoptar el nuevo sistema. |

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Reunión Kick-off | 21/08/2026 |
| Entrega de Acta de Constitución | 31/08/2026 |
| Levantamiento de requisitos con el cliente | 11/09/2026 |
| Definición y aprobación del alcance | 11/09/2026 |
| Entrega de EDT del proyecto | 11/09/2026 |
| Entrega de Carta Gantt | 11/09/2026 |
| Diseño de arquitectura 4+1 | 18/09/2026 |
| Diseño de base de datos | 25/09/2026 |
| Desarrollo de la aplicación | 23/10/2026 |
| Pruebas y QA | 06/11/2026 |
| Validación con el cliente | 13/11/2026 |
| Capacitación | 20/11/2026 |
| Puesta en funcionamiento | 13/11/2026 |
| Entrega de Acta de Cierre | 20/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Como presupuesto inicial se tiene un monto de $2.000.000

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Ignacio Cornejo | Gerente de Proyecto / Desarrollador | Equipo del proyecto |
| Pablo Chacón | Desarrollador / Tester | Equipo del proyecto |
| Representante de la empresa cliente:Don Arturo | CEO / Cliente / Patrocinador | Empresa operadora de transporte(Micros Culipran) |
| Administrador(es) de la empresa:Don Arturo | CEO / Cliente / Patrocinador | Administración / Operaciones |
| Conductores | Conductores de transporte | Operaciones |
| Usuarios finales | Pasajeros / clientes del servicio | Clientes |
| Responsable técnico del cliente | Cliente / Patrocinador | Área TI / Operaciones |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Ignacio Cornejo | Gerente general de proyecto | Equipo del proyecto |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Gestionar y distribuir las responsabilidades entre los integrantes del equipo del proyecto, de acuerdo con las capacidades y necesidades del proyecto. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Realizar seguimiento del presupuesto aprobado y proponer modificaciones cuando sean necesarias. Las modificaciones que afecten significativamente el presupuesto deberán ser aprobadas por el cliente/patrocinador. |
| Decisiones técnicas | Coordinar y tomar decisiones técnicas relacionadas con la implementación, en conjunto con el equipo de desarrollo y considerando las necesidades y restricciones definidas por el proyecto. |
| Resolución de conflictos | Coordinar la resolución de conflictos internos del equipo y escalar al cliente aquellos que requieran decisiones externas al equipo. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Las decisiones que modifiquen significativamente el alcance, presupuesto, plazos o requisitos aprobados deberán ser escaladas al cliente o patrocinador para su aprobación. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Ignacio Cornejo - Gerente de Proyecto / Desarrollador | Equipo del proyecto |
| Pablo Chacón - Desarrollador / Tester | Equipo del proyecto |
| PHP | Desarrollo Backend |
| MySQL | Base de datos - Gestión y consulta de datos |
| HTML / CSS / JavaScript / Tailwind | Desarrollo Frontend |
| Docker | Contenerización / Entorno de desarrollo |
| Visual Studio Code | Desarrollo |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante de la empresa cliente - Don Arturo |  |  |
| Ignacio Cornejo - Gerente de Proyecto |  |  |
| Pablo Chacón - Desarrollador / Tester |  |  |