Validando Sprint 1

“MicrosCulipran”

[MC]

Fecha:[18/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 14-09-2026 | Creación y Revisión | Ignacio Cornejo-Pablo Chacón |
| 1.0 | 18-09-2026 | Revisión final y aprobación | Ignacio Cornejo-Pablo Chacón |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | MicrosCulipran |
| Fecha de Inicio | 21-08-2026 |
| Fecha de Término | 20-11-2026 |
| Patrocinador principal | Don Arturo |
| Docente | Juan Andres Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.380.777-3 | Ignacio Cornejo Zavala | Ign.cornejoz@duocuc.cl |
| 20.790.510-0 | Pablo Chacón Pérez | Pabl.chacon@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-01 | T1 - Diseñar interfaz para visualizar vehículos disponibles | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| HU-01 | T2 - Implementar consulta de vehículos disponibles | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| HU-01 | T3 - Integrar y probar visualización de vehículos | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| HU-02 | T1 - Diseñar interfaz de selección y ubicación del vehículo | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| HU-02 | T2 - Implementar consulta de ubicación del vehículo | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
| HU-02 | T3 - Integrar ubicación con mapa y realizar pruebas | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |

# Gráfico de avance del sprint 1.

El gráfico de avance será actualizado durante la ejecución del Sprint 1, registrando diariamente las horas de trabajo pendientes de acuerdo con el progreso real de las tareas comprometidas.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Visualizar vehículos disponibles | 5 | Must Have |
| HU-02 | Consultar ubicación de un vehículo | 8 | Must Have |
| HU-03 | Consultar rutas disponibles | 5 | Must Have |
| HU-04 | Consultar horarios | 5 | Must Have |
| HU-05 | Consultar tarifas | 3 | Must Have |
| HU-06 | Consultar información del recorrido | 5 | Must Have |
| HU-07 | Consultar tiempo promedio de viaje | 8 | Must Have |
| HU-08 | Iniciar sesión | 5 | Must Have |
| HU-09 | Consultar horarios asignados | 5 | Must Have |
| HU-10 | Consultar rutas asignadas | 5 | Must Have |
| HU-11 | Consultar recorridos asignados | 5 | Must Have |
| HU-12 | Acceder al módulo administrativo | 5 | Must Have |
| HU-13 | Consultar información operacional | 8 | Must Have |
| HU-14 | Consultar horarios y recorridos | 5 | Must Have |
| HU-15 | Visualizar indicadores | 8 | Must Have |
| HU-16 | Visualizar dashboard administrativo | 13 | Must Have |