|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, hemos logrado avanzar en las actividades planificadas para el proyecto MicrosCulipran, alcanzando aproximadamente un 61% de desarrollo de la aplicación web. Paralelamente, hemos trabajado en la elaboración y actualización de la documentación del proyecto. Entre los factores que han facilitado el avance destacamos la distribución de responsabilidades, donde Ignacio se ha centrado principalmente en el desarrollo de la aplicación y Pablo en la documentación. Por otra parte, algunas dificultades han estado relacionadas con la coordinación de los tiempos y la necesidad de mantener actualizada la documentación conforme avanza el desarrollo del sistema.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, hemos organizado las actividades según las responsabilidades de cada integrante, permitiendo avanzar de manera paralela en el desarrollo de la aplicación y la documentación del proyecto. Además, hemos mantenido comunicación para revisar los avances y resolver las dificultades que puedan presentarse durante el proceso. Para las siguientes etapas, planeamos continuar monitoreando el cumplimiento de la Carta Gantt, priorizando las funcionalidades pendientes y realizando los ajustes necesarios para cumplir con los plazos establecidos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos positivamente nuestro trabajo hasta el momento, considerando que hemos alcanzado aproximadamente un 61% de desarrollo de la aplicación y hemos avanzado en la documentación necesaria para respaldar el proyecto. Destacamos la organización del equipo, el compromiso con las responsabilidades asignadas y la capacidad de avanzar en diferentes actividades de manera simultánea. Como aspectos por mejorar, consideramos importante fortalecer el seguimiento de los avances, optimizar la gestión del tiempo y mantener una mayor coordinación entre el desarrollo y la documentación para asegurar que ambos se mantengan actualizados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de nuestras principales inquietudes está relacionada con la organización de las actividades restantes para completar el desarrollo de la aplicación dentro de los plazos establecidos. También nos interesa conocer la opinión del docente respecto al avance actual del proyecto y si la distribución de responsabilidades es adecuada para las siguientes etapas. Nuestra principal pregunta sería: ¿Considerando que llevamos aproximadamente un 61% de desarrollo de la aplicación, sería recomendable mantener la planificación actual o realizar ajustes para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, consideramos que la distribución de actividades ha sido adecuada, ya que Ignacio se ha centrado principalmente en el desarrollo de la aplicación, mientras que Pablo ha asumido la elaboración y actualización de la documentación del proyecto. Esta organización nos ha permitido avanzar de manera paralela en ambas áreas y aprovechar el tiempo disponible. Sin embargo, durante las siguientes etapas evaluaremos la necesidad de redistribuir algunas actividades, especialmente cuando comencemos con las pruebas, correcciones y validación final del sistema, donde será importante la participación de ambos integrantes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo realizado como grupo, ya que hemos logrado establecer una distribución clara de responsabilidades que nos ha permitido avanzar tanto en el desarrollo de la aplicación como en la documentación del proyecto. Entre los aspectos positivos destacamos el compromiso de ambos integrantes, la organización de las actividades y la disposición para colaborar cuando sea necesario. Como aspectos por mejorar, consideramos importante fortalecer la comunicación sobre los avances, revisar periódicamente el cumplimiento de la Carta Gantt y mantener una coordinación constante entre el desarrollo y la documentación para asegurar la calidad del resultado final.